[ 12월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | WebSocket을 이용한 메신저 연동 선물 서비스 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Shift | 프로젝트 팀원 | (팀장) 신효경 (부팀장) 임수현 (팀원) 여학민, 이세중, 차은석, 이은상 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | - 프로젝트 진행률 ( 전체 90% - 기능 개발 : 100%, UI 개선 : 70%, 발표준비 : 55% ) - 전체 - 개발 완료된 내용에 맞게 WBS 수정 - 멘토링 피드백 반영해서 수정 - 전체 기능 테스트 후 오류 수정 - 개인 - 신효경 : AWS 프론트 배포, 최종 PPT 제작 - 임수현 : 최종 PPT 제작 - 이세중 : 로그인 및 회원가입 UI 개선 및 테스트 - 이은상 : 메신저 UI 개선 및 테스트 - 여학민 : 이미지 S3 개발, 전체적인 쇼핑몰 UI 개선 및 테스트 - 차은석 : 쇼핑몰 마이페이지 UI 개선 및 테스트 | - 최종 PPT 제작 및 발표준비 - UI 개선 및 테스트 |

2. 강사님 피드백

12월 6일 멘토링 강석훈 멘토님 피드백 - UI/UX 관련 - 포인트 내역 페이지 - 적립/사용 내역에 대한 출처 표시 필요. 예) 해당 포인트가 어떤 주문이나 선물에서 기인했는지 나타내기. - 적립 내역에 대해서는 포인트를 보낸 사람, 받는 사람이 명확히 보이게끔 수정 필요. - 쇼핑몰 마이페이지 - 연락처 부분에 하이픈 추가 필요. - 로그아웃 버튼 위치 검토: 사용자 편의성 고려. - 검색 기능 ( 최근 검색어 표시 ) 추가 여부. - 현금결제 시 계좌선택/카드선택 추가 여부 - 관리자 페이지가 없다면 추가하지 않고 현재 방식 유지. - 설명 시 추가되지 않은 이유를 평가자에게 명확히 설명해야 함. - 최종 발표 내용 - 실시간 시연 - 실시간 시연이 가능하다면 발표 준비 시 포함시키는 것이 좋음. - WebSocket 기술 설명 강화 - 프로젝트에서의 WebSocket 사용과 관련된 상세한 기술 설명 추가. - 프로젝트 진행 어려웠던 점 - 개발 중 마주한 어려움과 해결 방법을 발표에서 강조. - 현재 미흡한 점 및 추후 보완 점 - 프로젝트가 완성된 후에도 미흡한 점과 그에 대한 향후 개선 계획을 설명. - 남은 기간 동안 우선적으로 해야 할 일 - 개인 포토폴리오 및 이력서 작성 - 프로젝트 완료 후 개인 포토폴리오와 이력서를 준비. - 코드 리뷰 및 이해 - 자기 파트 외 다른 파트의 코드에 대해 리뷰하고, 코드 스타일에 맞추기보다는 이해하는데 집중. - 불필요한 코드 정리 - 불필요한 주석이나 출력 코드를 정리하며 깔끔하게 만들기. - 자바 기본기 복습 - 현대이지웰 입사를 목표로 한다면 자바 기본기를 다시 학습. - 기능 추가 보다는 UI/UI 개선 - 기능 추가보다는 현재 상태에서 UI/UX 개선에 집중. ex) 하이픈 추가, 버튼 위치 수정 등. - 관리자 페이지 개발 여부 - 남은 시간과 노력을 고려하여 관리 페이지 개발 여부를 다시 논의. - 현재 상태에서 보이는게 적고, 구현에 들어가는 노력 대비 효과가 적기 때문에 보류하는게 좋음. - Redis&S3 스터디 방식 - 파트별로 나누어 공부 후 발표하는 방식. - 하나의 분야를 다 같이 공부하는 방식. 김은기 멘토님 피드백 - UI/UX 관련 - 예쁘게 할거라면 ai한테 해달라고 하기 - 현금결제 시 계좌선택/카드선택 추가 여부 - 시간이 있다면 만들어도 되지만 모양만 만들어둬도 괜찮음 - 남은 기간 동안 우선적으로 해야 할 일 - 문서 작성 (PPT, Github) - 문서 작성이 완료되면 코드 리뷰를 하는게 좋을거 같음 - Redis&S3 스터디 방식 - S3 대안 - min.io(https://www.min.io/) - 문서&발표 관련 - 발표 방식에 대해서 긍정적으로 평가 - WebSocket 및 STOMP 에 대한 상세히 설명하고, 프로젝트에서 어떻게 적용했는지 강조. - ppt에서 서비스 기획 배경, 서비스 개요, 프로젝트 소개 영상 들을 넣는다면 좋을거 같다. - 비슷한 서비스와 비교해서 우리 서비스의 차별점과 우수성을 강조해라. - 다이어그램, 아키텍처 등 시각적으로 보여줘야 더 좋다 - 과학기술정보부 기술 취약점 의 내용을 반영한 부분과 해당 부분에 대한 보완 계획을 추가하면 좋다. - PPT 는 깔끔하고 가독성있게 정리해라. - 배포 아키텍처의 경우에는 AWS에서 공개된 아키텍처를 참고하여 우리 스타일에 맞게 변경 후 추가. - 아키텍처 설명 시 실제로 적용한 기술 스택과 어떻게 구성했는지 설명 - 깃허브 정리 - Main 브랜치를 기준으로 README 부분을 정리 , 다른 사람의 깃허브를 참고하여 개선해라 - 남은 기간동안 디자인을 수정하고, 문서 퀄리티를 높이는 작업을 진행해라.