[ 11월 3주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | WebSocket을 이용한 메신저 연동 선물 서비스 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Shift | 프로젝트 팀원 | (팀장) 신효경 (부팀장) 임수현 (팀원) 여학민, 이세중, 차은석, 이은상 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | - 논의 사항 회의 진행 후 논의 결과 반영 - DDL & DATA 변경사항 반영 - 멘토링 중간피드백을 위한 PPT 제작 및 발표멘트 준비 - 시연영상 녹화 - 시나리오 작성 - WBS 수정 - 메시지와 쇼핑몰 선물하기 연동 최종 구현 목표. - 프론트엔드 개발 - 임수현 : 쇼핑몰 - 폴더구조 재정리 및 css분리, 공통기능 components로 분리. 쇼핑몰 메인페이지 API연동 및 UI 개선, 상품목록&상품상세 페이지 API 연동 및 UI개선, 헤더&푸터 개선 - 여학민 : 쇼핑몰 - 장바구니 API 연동 및 UI 개선, 주문/결제 API 연동 및 UI 개선 - 이세중 : 계정 - login 페이지 api 연동 및 상태 관리 설정, 아이디 찾기 페이지 api 연동 및 구현 - 이은상 : 메신저: 친구 목록, 채팅방 목록, 채팅 페이지 API 연동 및 UI 개선 - 차은석 : 회원가입 페이지 api 연동 및 수정 - 백엔드 개발 - 신효경 : 채팅 API 수정된 ERD에 맞게 전면 수정. 친구목록, 채팅방 목록, 전화번호 친구 검색, 채팅 메시지 전송, 친구 추가/삭제 API - 이은상 : 친구목록, 채팅방 목록, 전화번호 친구 검색, 채팅 메시지 전송 API 점검 및 보완 - 임수현 : 배송 조회, 배송 상태 변경 API - 여학민 : 결제 요청, 결과, 주문 취소, 환불요청 API - 이세중 : 회원관리API 점검, 선물 API, 로그인/로그아웃 API - 차은석 : 회원가입API | - 현재까지 개발된 내용에 맞게 문서&파일 수정 및 보완 - 전체적인 프론트&백엔드 코드 개선 - 금액권 : 포인트 기록 테이블 생성 및 API 개발 & 프론트부분 개선예정 |

2. 강사님 피드백

- 11월 17일 피드백 - 두 사용자의 채팅방 ID를 하나의 값으로 관리하고 사용자 별로 상이한 데이터를 또 다른 테이블에서 관리할 수 있도록 채팅 ERD 수정. 추후 다대다 채팅 구현이 가능하도록 ERD를 변경하였음 - 11월 18일 피드백 - 금액권 로직 관련 ← 담당 : 임수현 - 금액권의 돈 합계관리 관련부분은 백엔드 로직이 필수는 아니다. - 서버 자원을 쓰지 않아도 되는 부분이라면 프론트에서 처리해도 무방하다. - 개발 진행 속도 관련 ← 팀 - 다른 팀 대비 전체 개발 속도가 빠른 편이다. - 메신저 + 쇼핑몰 연결 구간에서 예상치 못한 이슈가 생길 수 있으나, 현재까지 진행 상태는 좋다. - 문서화 중요성 ← 팀 - 개발 중간에 로직 변경, 구조 수정 등이 생기면, 현 시점처럼 문서에 즉시 반영해야 문제 없이 관리됨. - 프론트엔드 구조 - 요즘은 컴포넌트 / 페이지 / api를 모듈로 분리하는 구조를 많이 사용한다. - 분리해서 관리하는 것이 유지보수 측면에서 좋다. - 메신저와 쇼핑몰 도메인이 다르기 때문에 폴더를 분리하는 것이 더 적절하다. - 단, 팀 내부에서 불편하다면 편한 방식으로 진행해도 된다. - 프론트엔드가 백엔드보다 “어렵다”는 것이 아니라, 구조적으로 더 복잡하고 구현할 요소가 많아서 까다로운 경우가 있다.