[ 11월 1주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | WebSocket을 이용한 메신저 연동 선물 서비스 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Shift | 프로젝트 팀원 | (팀장) 신효경 (부팀장) 임수현 (팀원) 여학민, 이세중, 차은석, 이은상 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | - 멘토링 후 피드백을 반영한 파일 수정 ( 기획안, WBS, 요구사항 정의서, ERD, FlowChart ) - 와이어 프레임 작성 ( 작성자 : 임수현 ) - API 작성 ( 전체인원 ) - DDL 작성 ( 작성자 : 신효경 ) - 팀원 전부 로컬에 DB생성 및 데이터 입력 확인 - 기획서 내용 수정 → 최종 기획서 제출 API 개발 - 신효경 : 채팅 테스트 코드 구현, 테스트용 메신저 DB 저장 구현, 사용자 정보 호출 API 구현, ERD 수정 - 임수현 : 상품API - 상품 목록/상세 조회, 카테고리 목록/상품 조회, 상품 검색 조회 - 이은상 : 채팅기록 불러오기 기능 추가, 실시간 메시지 수신 기능 수정 - 이세중 : Spring Security 및 JWT 뼈대 구축, 로그인API 구현 - 여학민 : 상품API - 카테고리 목록 조회 / 쇼핑몰API- 장바구니 - 차은석 : 회원가입, 연락처/아이디 중복 확인, 비밀번호 보안규칙 검증 | API 개발 - 신효경 : 테스트 DB에서 개발 DB로 변경, 친구 추가 후 채팅방 추가, 채팅방 삭제 선물 카드 전송(임시 생성) - 임수현 : 상품API - 상품 검색/정렬/이미지/재고 조회 , 금액권 정보/입력 및 합계 계산 api - 이은상 : 테스트 DB에서 개발 DB로 변경, 친구 추가 후 채팅방 추가, 채팅방 삭제 선물 카드 전송(임시 생성) - 이세중 : 로그아웃API, 회원탈퇴API, 아이디 찾기, 선물API 구현 - 여학민 : 쇼핑몰 API- 장바구니, 주문 - 차은석 : 회원정보 조회, 수정, 선물API |

2. 강사님 피드백

- 10월 31일 피드백 - DB 관련해서 정규화 부분은 꼭 멘토링때 물어봐라. - WBS에 기간 체크를 해둬야 멘토분께서 전체적인 일정을 잡아주실 수 있다. - 일정은 타이트하게 잡고 가야 피드백을 상세하게 해주실거다. - 2차 발표전에 핵심기능이 완벽하게는 아니여도 만들어져 있어라. - 핵심 기능을 제외한 부가적인 기능의 경우 개발 시간 부족 시 UI/프로토타입으로만 표현. - 11월 1일 멘토님 피드백 - 보내는 사람이 상품을 주문했을때 잘못 결제하는 경우도 있으니 취소버튼이 존재해야함. - 메시지 기능을 만들거면 사용자가 오프라인/온라인 구분이 제대로 되고, 이모티콘도 보내게 하고, 추후 시간이 남을때 선택 기능으로 파일을 올리는 기능 추천한다. - 채팅방에서 메시지가 오고 갈 때 온라인이여야 선물을 할 수 있게할지? 아니면 오프라인일때도 선물을 보내게 할지 확실하게 정하고 가야한다. - 메시지를 주요하게 할거면 친구 선택/검색 기능을 만들어라. - 한명의 유저가 채팅방을 여러개 만들 수 있는지 없는지? - 채팅방내에서 1 표시 등으로 읽었는지 안읽었는지 확인이 가능해야 한다. - 채팅방에서 들어왔다 나갔다 하는 기능. - 실시간 채팅 기능쪽으로 안할거면 네이버쪽지와 같이 DB로 읽었는지 안읽었는지 연동되는식으로 개발해라. - 메시지와 쇼핑몰의 선물하기 연동하는 연결기능이 제대로 안 적혀 있다. - 메신저 쪽으로 투자를 할거면 쇼핑몰쪽을 간략화하고, 쇼핑몰쪽으로 투자할거면 메신저쪽을 간략화 해라. - 상품 결제 부분에서 포인트와 현금결제의 부분의 내용을 상세히 구체화해서 적고 기획해라. - 백엔드 개발자가 될거라면 프론트쪽의 진짜 형태가 있다 수준으로만 보여도 되니까 크게 신경 쓸 필요없다. - 개발에서 기능을 뭘 먼저 구현해 나갈지 우선순위를 명확하게 정해서 가라. - 쇼핑몰쪽은 대부분 기업쪽에서 생각하기에는 게시판으로 취급하는데 그중에서 중요시 여기는 부분은 결제와 상품관리 트랜잭션 관리 부분을 경쟁력을 좋게 본다. - 프로젝트을 방향을 빨리 잡아야 하기는 하지만 기획단계에서 제대로 하고 가지 않으면 프로젝트 개발이 제대로 안된다. - 시간대비 효율성을 중요시 보기 때문에 여러 기능을 만들려고 하지말고, 핵심 기능을 정확히 잡고 그쪽으로 개발을 진행해라. - 기능이 많지 않아도 자세히 어떻게 기능을 구현할지 적어라. - 김은기 멘토님 : 부트스트랩을 사용해도 상관없다. - 채팅 기능 관련 부분 참고용으로 wrapmarket - smartadmin 알려주심. - 11월 4일 피드백 - 채팅 주고 받을 수 있을 정도로 만들어라. - 동시다발적인거 생각하지말고, 메신저에서 선물하기 연동을 하는게 이지웰측에서 원하는 상황. - 가장 기본적인 메신저를 통해서 채팅이 가능하고 선물하기의 기능이 가능하게해라. - 동시성/실시간에 대한 문제는 기본기능 완성후 그뒤에 해결해라. - 메시지를 DB에 저장할거면 erd에 메시지테이블대로 써도 된다. - 채팅의 경우 .txt 파일로 저장 하는 방식을 추천하지만 DB로 해결해도 상관은 없다. - 11월 5일 피드백 - api에 Description 부분을 뱡항성 나타나게 상세하게 작성 필요하다. ( 작업하면서 수정 ) - 선물알림 / 금액권 알림을 어떤 방식으로 표현할지 팀회의를 진행해라. - ERD - 채팅 메시지는 보안상 클라이언트에게 파일로 저장하는 게 맞지만 요즘에는 오래된 데이터를 가져오고 싶어 하는 사용자들이 많아서 NoSQL을 많이 사용한다고 함. - ERD - 따라서 팀 프로젝트에서는 우선 DB와 파일을 이용해서 채팅을 구현해보고 이후 NoSQL로 변경한다는 내용을 기획서 - 메시지 구현 파트 - 추후 개발에 추가 하는게 좋겠음 - ERD - chatroom과 chatroom_user를 분리하지 말고 header테이블에 옮겨서 사용자의 접속 상태와 마지막 접속 시간을 필드로 추가(ERD 수정 필요) - 11월 6일 피드백 - 기획안에 메신저 개발 기능과 쇼핑몰 개발 기능의 구분을 확실하게 해서 기획안에 반영. - 메신저 구현 파트 피드백 - 메시지 큐는 사용하지 않는 방향으로 개발. 개발 스택이 너무 벗어나기도 하고 1:1 채팅에서는 더 효율적이라고 볼 수 없음 - 추후 개발에 메시지 파트만 DB를 분리하는 것을 추천. mongodb사용해보는 것도 좋음. - 추후 그룹 채팅을 만드는 것으로 디벨롭할 때 redis, kafka를 이용하여 효율성 향상하는 방향으로 가는 것이 좋음