[ 11월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | WebSocket을 이용한 메신저 연동 선물 서비스 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Shift | 프로젝트 팀원 | (팀장) 신효경 (부팀장) 임수현 (팀원) 여학민, 이세중, 차은석, 이은상 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | - 11월 10일 개발 진행 사항 - 신효경 : 메신저 API - 채팅 기본 기능, 친구 목록 = 개발 완료 - 이은상 : 메신저 API - 친구 검색, 친구 삭제 API = 개발 완료 - 임수현 : 상품API - 상품 검색/정렬/이미지/재고 조회, 금액권 정보 조회 = 개발 완료 - 여학민 : 쇼핑몰 API - 장바구니 상품 추가,수량 변경, 상품 삭제, 전체 비우기 = 개발 완료 - 이세중 : 계정(User) API - 로그인 API = 개발 완료 - 차은석 : 계정(User) API - 회원가입 API = 개발 완료 - 11월 11일 개발 진행 사항 - 신효경 : 메신저 API - 채팅방 생성,삭제 API, ResponseEntity 리턴하도록 코드 개발 = 개발중 - 이은상 : 메신저 API - 부트스트랩으로 메신저 페이지 구현 = 개발중 - 프론트와 백엔드 연결 = 개발중 - 임수현 : 상품 API - 금액 입력 및 합계 계산 = 개발 완료 - 상품 API : 프론트 개발 전 - 1차 구조 리팩토링 및 정합성 수정 = 진행 완료 - API 명세서 : Description, Request Payload 부분 개발에 맞춰서 상세하게 수정. = 진행 완료 - 쇼핑몰 API - Point 파일 삭제 및 Order파일 협업을 위한 주석으로 분리 작업 = 진행 완료 - 여학민 : 쇼핑몰 API - 주문 생성 (바로구매 포함) = 개발 완료 - 주문 내역 조회 = 개발 완료 - 주문 상세 조회 = 개발 완료 - 이세중 : 계정(User) API - 로그아웃 API = 개발중 - 차은석 : 계정(User) API - 회원정보 조회, 회원정보 수정 = 개발중 | - API 개발 - 신효경 : 채팅방 최신 메시지 + 읽지 않은 메시지 개수 반환 API구현 - 이은상 : 메신저 프론트와 백엔드 연결하며 기능 테스트 - 임수현 : 포인트 사용/적립 내역 조회, 배송 조회, 배송 상태 변경, 금액권 주문 생성 + 금액권 결제 완료 API - 여학민 : 결제 요청, 결과, 주문 취소, 환불요청 API - 이세중 : 회원관리API 점검, 선물 API - 차은석 : 선물 API |

2. 강사님 피드백

- 11월 7일 피드백 - 메신저 기능 - 친구추가, 상태, 읽음처리, 이모티콘까지 핵심 기능으로 구현하되 성능 개선보다는 1:N채팅을 구현하는 것이 개발자로서 디벨롭하기 더 적절한 스펙이다. - 메신저 기능 - 큐잉, 다중 서버는 엔지니어 파트이므로 다중 채팅 구현 후 멘토님의 피드백을 받아보고 결정하는 것이 좋을 것 같다. 강사님 의견으로는 동작 원리만 이해하고 있어도 괜찮을 것 같다. - 선물하기가 제일 핵심이 기능이니까 잘 들어나게 만들어라. - 결제 API 를 빨리 들어가서 현금으로 결제하는 로직보다도 포인트로 결제(우리팀의 차별성)하는 로직을 중요하게 잡고 진행해라. - 다다음주까지는 프론트와 백엔드 연동을 완벽하게는 아니여도 좋으니 진행해서 어떻게 구현되는지 보이게 해라. - api 개발의 경우 완벽하게 구현을 안했어도 develop에 올려줘야 어떻게 진행되고 있는지 확인이 가능하므로 한번씩 올려줘라.