[ 11월 4주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | WebSocket을 이용한 메신저 연동 선물 서비스 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Shift | 프로젝트 팀원 | (팀장) 신효경 (부팀장) 임수현 (팀원) 여학민, 이세중, 차은석, 이은상 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | - 전체 - 현재까지 개발된 내용에 맞게 문서 수정 및 보완 - 전체적인 프론트&백엔드 코드 개선 및 연동 부분 수정 - 각 파트별 수정 및 보완 - 깃허브 Project에 개발내용 정리 - 개인별 - 임수현 : 포인트 거래 테이블 제작 및 DDL 작성, 금액권 API 구현 (주문생성, 포인트 적립/사용), 금액권 페이지 UI 개선 및 API 연동, WBS에 백엔드&프론트에서 쇼핑몰,상품파트 수정, 주문/결제 페이지 배송지 수령인으로 변경되게 구현. 상품&금액권 선물 시 선물알림 다르게 변경. Header UI 개선, 마이페이지 포인트 거래내역 조회 API 연동 및 UI개선, 환불 API 포인트 거래테이블 연결 안되는 오류 수정. - 여학민 : 구매 플로우 3가지 분기 구현, 장바구니 상품중복추가 로직 변경, 마이페이지 주문조회 API 연동 및 UI 개선, 주문/결제 페이지 배송지 수령인으로 변경되게 구현, 환불 기능 구현 (주문 상세페이지에 환불버튼 환불내역 표시), 채팅방-선물하기 등의 문제 수정. - 신효경 : 채팅파트 API 구현 (채팅방 생성, 채팅방 삭제, 친구 검색(하이픈 없이), 채팅방 나가기, 메시지 전송시 채팅방 접속상태 확인 및 갱신, 메신저 마이페이지 API, 채팅방 이름 입력값 검증 API, 채팅방 이름 변경 API, 메시지를 전송 시 상대방 접속 상태를 확인하고 DL에서 OF로 변경하는 API - 이은상 : 채팅파트 프론트 구현 ( 채팅방 생성 페이지, 첫 메시지 보낼때 채팅방 생성 기능 구현), 채팅파트 API 점검 및 보완 - 이세중 : 토큰 관련 공통 메서드 리팩토링, 토큰 서명 방식 변경, 탭 간 로그인 상태 동기화, 로그아웃 api 연결, api 엔드포인트별 접근 권한 재설정 - 차은석 : user 포인트 API 구현, 마이페이지 개선, 마이페이지 잔여 포인트 조회 API, 회원정보 수정기능 컴포넌트로 분리, 회원정보 수정기능 유효성 검사 로직 연결 | - 전체 - 기능들 보완 및 최종 연동 과정 개선 - 개인 - 신효경 : 메신저 API 기능 추가 개발 및 보완 - 이은상 : 채팅파트 프론트 세부기능 구현 - 임수현&여학민 : 쇼핑몰 파트 로직들 정상 작동되는지 테스트, 수정 및 보완 - 이세중&차은석 : 선물함 API 개발 및 UI 개선 |

2. 강사님 피드백

- 11월 22일 김은기 멘토님 피드백 - 김은기 멘토님 → 취업 중심 피드백 → “실제 서비스 아키텍처·성능 고려 + 면접 질문 대비” 관점에서 설명. - Refresh Token 관리 방식 - Refresh Token은 휘발성이 강하고 24시간 단위로 빈번히 갱신되기 때문에, 대규모 서비스에서는 별도 테이블로 분리해 관리하는 방식을 많이 사용. - user 테이블에서 자주 조회되는 데이터와 분리하면 전체 payload가 줄어들어 조회 성능이 향상되기 때문에 분리를 추천. - user테이블에는 주로 정적인 데이터를 많이 둔다. - 우리 규모에서는 user 테이블에 둬도 무방하나, 확장성과 취업 측면에서는 분리 설계가 더 좋다. - 채팅 메시지 저장 구조(동기 vs 비동기) - 즉시 저장(동기) - 트랜잭션 처리가 명확하고 구현이 단순하지만, 채팅량이 많아지는 대규모 서비스에서는 DB 병목이 발생하기 때문에 잘 사용하지 않는다. - 관리자에서 로그를 보거나 사용자 적으면 즉시 저장, 보통 채팅 상담으로 텔레마케터가 데이터를 정확히 따져볼 때 느리긴 하지만 디비에 저장하는 경우가 있다 - 캐싱 후 비동기 저장 - 카카오톡처럼 캐시 메모리에 임시 저장한 뒤 일정량이 쌓이면 한꺼번에 DB에 기록하는 방식이다. 응답 속도가 빠르고 DB 부하가 적지만 구현 난이도가 높다. - 채팅 기능이 주된 기능이라면 반드시 비동기 저장을 해야 한다. 현재 프로젝트처럼 사용자 수가 적고 채팅이 핵심 기능이 아닌 경우 동기 처리도 가능하지만, 취업·기술 역량을 고려하면 캐싱 + 비동기 설계를 이해하고 있으면 큰 도움이 된다. - 포인트(잔액) 및 거래 구조 - 잔액은 users 테이블에 잔액 필드를 두고, 변동 내역은 포인트 거래 테이블에 별도로 기록하는 방식을 많이 사용 - 거래 유형(type)은 현재 방식으로 충분하며, reason(사유) 필드는 선택이지만 넣어두면 추적성·관리 측면에서 유리하다. 또한 sender_ip / receiver_ip 같은 필드도 보안과 관리 측면에서 추천. - 포인트가 5만 남아 있는 경우처럼 거래 이후의 임시 데이터를 저장해 두었다가 다음 거래가 들어오면 연결해 처리하는 구조가 일반적 - 혼합 결제도 거래 테이블을 기준으로 처리하면 문제 없이 동작. - GitHub README 구성 필요성 - 현재 GitHub README는 아쉬운 부분이 있기 때문에, 프로젝트를 포트폴리오로 활용할 수 있도록 체계적인 README 구성을 권장 - 다른 사람이 잘 정리한 README를 참고해 기능 설명, 아키텍처, ERD, 기술 포인트 등을 명확하게 작성해두면 취업 시 좋은 인상을 준다. - WebSocket & STOMP 면접 대비 - 취업 면접에서는 WebSocket과 STOMP 관련 질문이 자주 등장한다. - 따라서 왜 WebSocket을 사용했는지, 왜 STOMP 프로토콜을 선택했는지 명확하게 설명할 수 있어야 한다. - ANY / UNI / BROADCAST 등의 메시지 전송 방식 개념, 127.0.0.1(루프백) 등 기본 네트워크 개념, abcde 클래스 구조에 대한 이해도 함께 갖추면 면접 대응에 매우 유리하다는 조언. - GitHub의 포트폴리오 활용성 - GitHub은 단순 저장소가 아니라 포트폴리오로 활용되는 시대이기 때문에, 실제 사례 기반으로 작성 방식과 구성법을 참고해 취업 준비에 도움이 되는 형태로 정리해두는 것이 좋다는 피드백. - 채팅 부분 DB 확장/변경 가능성? - 이중 DB : 오라클 → MySQL (OR NoSQL) - Master & Slave 도입 - Active & Standby 도입 - 11월 22일 강석훈 멘토님 피드백 - 로그인 / Refresh Token 저장 방식 - 리프래시 토큰은 일회성에 가깝고 지속적으로 갱신되는 데이터이기 때문에, user 테이블에 직접 두기보다 별도의 테이블에서 관리하는 것이 좋다는 피드백. - 채팅 기능 구조 및 저장 방식 - 채팅 데이터 저장은 Redis 사용을 추천한다는 조언 - Redis는 가능하면 별도 서버로 분리하는 것이 이상적이지만, 여건이 되지 않으면 로컬 Redis를 사용해도 무방. - 초기에는 즉시 저장 방식으로 구현하고, 기능이 확장되거나 성능 문제가 발생하면 이후에 캐싱 후 비동기 저장 구조로 전환하는 것이 좋다는 의견. - 프로젝트 일정이 끝나기 전, 여유 시간이 생기면 Redis 기반 구조로 확장해보는 것을 권장. - 쇼핑몰 / 금액권 구매 로직 - 금액권과 일반 상품의 구매 과정을 별도로 나누지 말고 동일한 프로세스로 통합하는 것이 좋다는 피드백. - 금액권은 단지 카테고리 ID = 3으로 구분할 뿐이며, 구매 흐름 자체는 일반 상품과 동일하게 가져가도 문제없다. - 포인트 거래 테이블 설계 - 포인트 거래 테이블은 reason(사유) 필드가 꼭 필요하지 않다는 조언. - 결제 중간에 취소되어 확정되지 않은 건은 기록할 필요가 없지만, 구매 완료 후 취소되는 경우의 포인트 변화는 DB에 저장. - 혼합 결제 환불 처리 - 혼합 결제로 결제한 주문을 환불하는 경우 현금과 포인트를 각각 별도의 로직으로 처리하는 것이 아니라, DB에 기록된 데이터를 기반으로 try-catch로 묶어 동시에 취소 처리 하는 방식이 더 안전하다고 조언. - 프로젝트 기능 범위 및 우선순위 - 이전 멘토링 피드백대로 채팅과 쇼핑몰의 기능 범위를 적절히 줄인 점이 좋았다고 평가 - 핵심 기능을 먼저 완성하고, 이후 추가 기능을 단계적으로 보완해 나가는 접근이 바람직하다고 강조 - 개발 기간의 리팩토링 전략 - 현재는 기능 개발 기간이기 때문에 리팩토링을 진행하는 것은 추천하지 않는다는 피드백 - 지금 리팩토링을 시작하면 오히려 개발한 시간보다 더 오래 걸릴 수 있으므로 나중에 진행. - 코드 및 UI 관련 조언 - 멘토님은 소스코드 자체를 직접 검사하지는 않을 예정. - 결제를 실제로 동작 가능한 수준까지 구현하면 좋고, UI는 전체적으로 더 보기 좋게 디자인하면 좋겠다는 의견. - 발표 자료 구성 조언 - 발표자료에 소스코드를 넣을지, 설명만 넣을지는 강사님에게 확인 받는것이 좋다. - 만약 소스코드를 포함한다면 테마,스타일,주석을 통일하여 하나의 코드처럼 보이도록 구성해야 한다고 조언. - 장바구니 버튼 UI 수정 - 장바구니의 “나에게 구매하기” 버튼에 있는 (1) 같은 수량 표시는 불필요하므로 제거하는 것이 좋다고 피드백. - 11월 25일 강사님 피드백 - 발표 자료에 코드 첨부 여부 - 발표자료에 코드를 넣기는 하는데 정말 중요한 로직에 대해 설명을 위해서만 넣는게 좋습니다. 너무 많은 코드가 들어가면 발표 자료의 가독성이 떨어집니다. - S3 사용 가능 여부 - S3는 지원되지 않습니다. 다음주 월요일에 EC2만 배포용으로 제공됩니다. - 개발용 DB 구성 방식 - DB는 보통 EC2에 설치해서 사용합니다. 일단 로컬 사용하시던가 아니면 오라클 클라우드 계정 있으면 공유DB 하나 쓰시면 될것 같습니다. - 쇼핑몰 기능 추가 vs 채팅 기능 추가 (평가 반영 고려) - 저희 과제는 이커머스 사이트 구현이 대주제 입니다. 메신저는 소주제의 일환이라고 보시면 됩니다. - 11월 26일 강사님 피드백 - 주문취소/환불 관련 피드백 - 선결제 + 배송 전 취소 → 자동 환불 구조에서는 취소와 환불을 한 API로 처리해도 문제 없음. - 모듈 분리의 경우에는 반품기능을 나중에 넣을 가능성이 있을때 고려해라. - 반품의 경우 배송완료 → 고객이 반품 요청 → 상품 회수 확인 → 환불 이라는 프로세스가 필요. 그래서 반품을 고려한다면 주문취소 로직, 환불 로직, 반품 처리 로직 각각을 별도 모듈로 쪼개는게 맞다. - 하지만 반품 기능을 넣지 않을 예정이라면 모듈 분리 자체가 필요 없다.