**[ 10월 4주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 타이틀** | **WebSocket을 이용한 메신저 연동 선물 서비스** | | |
| **프로젝트 팀명** | **Shift** | 프로젝트 팀원 | (팀장) 신효경 (부팀장) 임수현  (팀원) 여학민, 이세중, 차은석, 이은상 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
|  | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | * **조 이름, 팀장, 부팀장 선정** * **협업 환경 구성 (github organization, notion, draw.io)** * **프로젝트 주제 선정 및 아이디어 회의를 통한 서비스 구체화** * **유사 서비스 자료 조사** * **초기 메인 기획안 작성** * **초기 서브 기획안 작성** * **WBS 작성** * **DB 테이블 정의 (미완성)** | * **ERD 완성** * **Flow Chart 완성** * **화면 설계서(UI/UX 시안) 완성** * **기능 명세서(API 중심)** |

**2. 강사님 피드백**

|  |
| --- |
| **단계별로 구체화 시켜가면서 잘 진행 하고 있습니다 메신저가 일단 완성 되어야 하니까 업무분장 및 일정에 메신저 부분을 우선 진행하는걸로 의논해보시기 바랍니다** |