**[ 10월 5주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 타이틀** | **WebSocket을 이용한 메신저 연동 선물 서비스** | | |
| **프로젝트 팀명** | **Shift** | 프로젝트 팀원 | (팀장) 신효경 (부팀장) 임수현  (팀원) 여학민, 이세중, 차은석, 이은상 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
|  | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | * **Github 프로젝트 뼈대 develop, main push** * **서비스 뼈대 구성** * **업무 분담** * **업무 분장표 작성** * **Flow Chart 완성** * **요구사항 정의서 완성** | * **로그인/회원가입 , 메신저, 쇼핑몰(메인/상품 목록) 개발** * ***Figma로 페이지 디자인( 멘토링 후 변경예정)*** |

**2. 강사님 피드백**

|  |
| --- |
| * **10월 22일 피드백**    + **“기획안 자체는 카카오톡 선물하기와의 차별성이 잘 드러나서 좋다”고 평가**   + **수업에서 진행하지 않은 기술을 활용한 부분도 좋음.**   + **해당 아이디어로 프로젝트 확정 진행 권장.**   + **멘토링 시간에는 이 기획안을 중심으로 구체적인 피드백을 필요.** * **10월 23일 피드백**    + **메신저 기능 관련**      1. **개발 진행 단계 제안**         - **1단계 : 대화 화면 ( 채팅 기능 + 선물 보내기/받기 ) 구현**        - **2단계 : 친구 목록 기능 구현 또는 가상의 친구 목록 구성**        - **3단계 : 환경설정 및 프로필 구성 기능 추가**     2. **개발 전략**         - **현재 프로젝트 일정내에서 핵심 기능을 우선 완성하는 것을 목표.**        - **기본 기능부터 안정적으로 구현한 뒤, 시간이 남을 경우 순차적으로 기능을 확장하는 방식으로 진행.**        - **즉, MVP(최소 기능 제품) 형태로 완성도를 높여가며 단계별 발전 구조를 취해야 한다.** * **10월 24일 피드백**    + **WBS에 핵심으로 만들어야 할 기능만 작성 및 자세한 세부 업무 추가.** * **10월 27일 피드백**    + **ERD 1차 피드백**      1. **금액권과 일반상품은 아예 분리 필요.**     2. **금액권은 결제수단으로 이용되어야 한다.**     3. **환불 관련해서 질문이 들어올 수 있는데 쇼핑몰 기본에 충실하기 위해서 향후 계획으로 세웠다는식으로 말해야한다.**   + **ERD 2차 피드백**      1. **추후 개발 내용도 작성 필요.**     2. **배송 관련 부분 프로토타입 작성 필요.**     3. **각 카테고리 별 데이터는 20개 정도만.**     4. **회원 가입 시 개인정보 수집 및 제공 이용 동의서 필수.**     5. **멘토링 시간에도 멘토분께 ERD 피드백 받는거 추천.**     6. **슬라이드 제작 시 이미지 2~3개.**     7. **이번주 코딩 작업 들어갈 시 프론트 먼저 진행후 API 진행을 권장.** * **10월 31일 피드백**    + **프로젝트 시연 시 메신저 → 쇼핑몰 or 쇼핑몰 → 메신저 → 쇼핑몰 질문**      1. **메신저가 주요 컨텐츠니까 메신저에서 시작하는게 좋아보인다.**   + **Flow Chart 작성 시 추후 개발 추가 여부**      1. **추후 개발의 경우 Flow Chart에 작성하지 않아도 된다.**   + **부트스트랩 사용 여부**      1. **전체적으로 다 사용해도 문제 없다.** |